**KOP基因数据会议议题**

日期：2-24-2016

**上次会议回顾和更新：**

**1, 会议决定**

近期: 完成网站.

近/中期目标: 添加简单的数据搜寻功能

中期: 增加用基因数据提供诊断报告的服务

中期目标: 建基因组数据计算的pipeline. 提供

长期: 收集大量数据. 做成中国最大生物,医学数据公司.

**2, 任务分配**

**孟和:**

继续完成LOGO设计 - 上星期决定

**章岩:**

提供现有数据的生物/医学定义及来龙去脉 - 上星期决定

继续研究及设计数据pipeline - 上星期决定

提供浩源回国要用的query

寻找提供基因数据的主要的其他网站

**陈浩源:**

完成网页设计 - 上星期决定

把网页移到新建EC2网站

在猪八戒咨询外包写网站的情况

**尤东:**

把新申请的公司域名和我们的EC2绑定

在EC2上建网站

**会议新议题：**

1. 章岩介绍数据结构，来源，以及优点
2. 章岩演示如何query数据
3. 浩源回国见客户事宜